แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

0 มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 0 นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 0 มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

http://nakhonsawan2.doh.go.th/nakhonsawan2/content/index/news

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+664 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน |
| 1 | การหาตัวผู้รับจ้าง | คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยการรับสินบน | ความเสี่ยงปานกลาง | มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อทำให้การทำงานของทุกสำนักเป็นมาตรฐานเดียวกัน | เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนไร่พัฒนา-หนอง โดยการรับสินบน โพ ระหว่าง กม.24+000- กม.24+664 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ เรียบร้อยแล้วจะมีการนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้างซึ่ง อทล.มีคำสั่งแต่งตั้งให้ รทด.เป็นประธานคณะกรรมการ ผสท.1 ผสท.2 ผสส. ผสบ. ผสว. และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ | คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคากลางงาน - หน่วยงานมีการแจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการและอำนวยความ สะดวกกับผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่หวังผลตอบแทน |  |
|  |  |  |  | มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ในการจัดทำราคากลาง | กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทำการกรอกแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสและลงนาม เพื่อแสดงความโปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำราคากลาง | คณะกรรมการกำหนดราคากลางทำการกรอกแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสและลงนาม เพื่อแสดงความโปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำราคากลาง |  |
|  |  | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรราคารายหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเอง ในการพิจารณาผลการประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงานอาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน | ความเสี่ยงต่ำ | การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม | จัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง | ได้มีการจัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง |  |
| 2 | การก่อสร้าง | นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว | ความเสี่ยงต่ำ | กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุที่มีมาตรฐานงานทาง (ทล.ม.)หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ | 1.กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 2.กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุคุณภาพภาคสนามตรวจสอบและทดสอบวัสดุ 3.กำหนดให้นายช่างโครงการต้องตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้ว | - กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก หรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ คู่มือแนวทางหรือมาตรการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น กำหนดให้มีรูปแบบของการติดตามประเมิน และรายการที่ ต้องทำการตรวจสอบ (Check List) พร้อมทั้งติดตามผลการ ดำเนินการฯ เป็นระยะ ๆ - มีการดำเนินการนำคู่มือแนวทางควบคุมงานก่อสร้าง เสนอ ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป - การทำงานภาคสนามจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตรวจสอบและแนะนำวัสดุ ทำหน้าที่ควบคุม แนะนำและ กำกับการทำงาน เป็นประจำทุกวันพร้อมรายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง |  |
|  |  | นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะมีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว | ความเสี่ยงปานกลาง | กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน | 1.นายช่างโครงการตรวจสอบรายการก่อสร้างตาม Check List โดยแยกตรวจสอบตามหมวดหมู่ประเภท เช่น งานดินต้องทำอะไรก่อนหลัง และทำตามมาตรฐาน รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงเป็นต้น 2.นายช่างโครงการรวบรวมและชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงและแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการชี้แจงหลักการปฏิบัติงานตามสัญญาการตรวจสอบแผนการทำงานของผู้รับจ้างแนะนำการใช้ | - มีการร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนาม พร้อมวางแผนการ ทำงานทุกขั้นตอนการก่อสร้าง และหาแนวทางการแก้ไข กรณีที่ติดขัดงานสาธารณูปโภค หรือรูปแบบก่อสร้างขัดแย้ง กับสภาพจริงในสนาม หรือกรณีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ จากรูปแบบงานก่อสร้างโดยการจัดการประชุมร่วมกับ หน่วยงานนั้น ๆ หรือร่วมกับชาวบ้าน รวมไปถึงกรณีการ ปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหา ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และผู้รับจ้างเข้าร่วมทุกครั้ง - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานและ ผลงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละวันให้ทราบ จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ |  |
|  | การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่น รับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือ ยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบงาน | ความเสี่ยงปานกลาง | มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation control) | จัดให้มี Documentationในการปฏิบัติงานเช่น การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเป็นต้น | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการส่งสอบงานโดยมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบหน้างานว่าสภาพหน้างานจริงแล้วเสร็จตามที่รขอส่งมอบงานเพื่อป้องกันผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบงานก่อนแล้วเสร็จจริง |  |

ลงชื่อ

ชื่อ – สกุล       	     นายกันตเมศฐ์  ชัชวาลรังสรรค์	            	 (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)

ลงชื่อ

ชื่อ – สกุล       ว่าที่ร้อยตรี เศรษฐศิลป์ สุปันนุช	           (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง 	    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-หมายเหตุ-